|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Se ha logrado cumplir con el cronograma planificado para la Fase 2 (Semana 9). Se completó la investigación interinstitucional, los mockups de interfaz (estudiante y docente), el diseño de datos relacional, el script DDL en PostgreSQL y la estructuración inicial de las capas de frontend (React) y backend (Spring Boot) Uno de los facilitadores es la clara división de roles basada en las fortalezas de cada integrante (Nicolás en Frontend/UI/QA, Yuliana en Backend/Seguridad/DB, Jonatán en Requerimientos/Lógica/QA) Y algo como dificultad seria la reestructuración del alcance tras la retroalimentación docente, lo que exigió investigar normativas de otras universidades (PUCV, PUC, UNAB) y rediseñar el módulo documental

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Se Eligio hacer el sistema mas flexible dando así mas libertad a las posibles instituciones que puedan llegar a usarlo en el futuro en caso de que haya algún cambio normativo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Positiva, principalmente por la capacidad de respuesta rápida frente a las observaciones de la exposición de la Fase 1 y el compromiso con la calidad técnica y la seguridad del software. Destaca: - Construcción de interfaces responsivas e intuitivas en React alineadas con los mockups. - Coordinación interna entre la capa de datos, la lógica del servidor y la vista del cliente. Aspecto a mejorar:

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos genera incertidumbre definir el límite exacto de la "flexibilidad" solicitada en la última retroalimentación. Entendemos la necesidad de que el sistema no sea rígido frente a cambios en las reglas de las instituciones (como variaciones en el número de horas exigidas, tipos de documentos o flujos de revisión). Sin embargo, resulta ambiguo determinar hasta qué punto debe extenderse esa barra de flexibilidad dentro del MVP Respecto a la flexibilidad solicitada ante cambios de reglas en las instituciones: ¿hasta qué punto debe llegar en el MVP? ¿Basta con permitir al docente configurar las horas y personalizar los documentos, o se espera una estructura más compleja?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo considera que la distribución por áreas de especialización se ha mostrado altamente eficiente y no requiere una reestructuración drástica. - Jonatán: Asumirá el liderazgo en la formalización de la matriz de casos de prueba E2E y el levantamiento de validaciones de usabilidad. - Yuliana: Se concentrará en el desarrollo del backend en Spring Boot, la seguridad de la API REST y la gestión de la base de datos en PostgreSQL. - Nicolás: Se enfocarán sus tareas en la integración de peticiones HTTP Fetch, el manejo global de errores de red en cliente y la automatización de flujos UI

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación grupal: Sobresaliente. Se ha logrado un ambiente de trabajo colaborativo, profesional y receptivo a la crítica constructiva Como aspectos a Destacar: - Agilidad para pivotar y redefinir el alcance del proyecto tras recibir retroalimentación docente. - Coherencia total entre la base de datos diseñada en PostgreSQL, las rutas expuestas en Spring Boot y las pantallas desarrolladas en React. Aspecto por mejorar: - Incrementar la frecuencia de las reuniones de integración conjunta de cada Sprint para detectar inconsistencias de antes de las fechas de entrega.