|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas las actividades están terminadas. El trabajo se organiza mediante sprints flexibles, sin una duración fija para cada uno, manteniendo como límite completar el desarrollo antes del 16 de noviembre. He avanzado principalmente en documentación, reglas de negocio, pruebas y apoyo al frontend del estudiante. Han facilitado el trabajo Git/GitHub y una definición más clara del alcance. Las principales dificultades han sido los cambios de reglas y la integración pendiente con backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades priorizando el núcleo del MVP y evitando incorporar funciones que no son esenciales. También he mantenido actualizados requerimientos, reglas de negocio y documentación para conservar coherencia con el desarrollo. En el frontend se han realizado pruebas y correcciones antes de integrar servicios externos. Para continuar, se priorizará estabilizar el modelo de datos y la API, integrar backend, y posteriormente completar pruebas y despliegue.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva por el aporte realizado en requerimientos, documentación, revisión funcional y validación de los flujos. Destaco haber detectado diferencias entre lo documentado y lo que realmente se estaba construyendo, además de apoyar pruebas y ajustes del frontend. Debo seguir fortaleciendo mis conocimientos técnicos, especialmente en integración frontend-backend , y participar con mayor anticipación en tareas técnicas para reducir dependencias dentro del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que el equipo priorice correctamente lo que falta para llegar a una versión utilizable dentro del plazo, sin ampliar nuevamente el alcance. Me gustaría consultar si es adecuado concentrar el trabajo restante en completar primero autenticación, grupos, jornadas y documentos, dejando mejoras secundarias para después, siempre que la solución principal quede operativa, demostrable y correctamente documentada.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario cambiar completamente la distribución actual, porque las responsabilidades se relacionan con las fortalezas de cada integrante. Sí conviene reforzar el apoyo cruzado durante la integración: Yuliana en backend y seguridad; Nicolás en interfaz y componentes visuales; y yo en documentación, reglas de negocio, pruebas funcionales y validaciones. La integración general, las pruebas del sistema, la revisión de incidencias y el despliegue deben mantenerse como tareas compartidas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo grupal porque hemos logrado ajustar el proyecto ante nuevas necesidades y mantener una solución común. Destaco la complementariedad entre documentación, frontend, backend y modelado, además de la disposición para revisar decisiones que ya no aportaban al MVP. Podemos mejorar integrando los componentes con mayor frecuencia y comunicando antes los cambios que afecten otros módulos