|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Se presentaron retrasos respecto a los tiempos inicialmente definidos, principalmente debido a que tuvimos que modificar el alcance y las reglas de negocio de la propuesta original. Sin embargo, hemos ajustado el MVP para asegurar que todas las actividades planificadas se completen antes del 16 de noviembre. Un factor que facilitó enormemente el desarrollo fue tener el problema claro desde el principio y utilizar React y datos temporales para validar tempranamente el flujo funcional en el frontend. Por otro lado, la principal dificultad fue lidiar con la variabilidad de los procesos de práctica de otras instituciones. Esto nos obligó a eliminar la vinculación directa estudiante-docente y reemplazarla por una arquitectura de grupos, además de incorporar un módulo documental flexible. También nos ha retrasado un poco la dependencia de completar la lógica y seguridad en el backend (Spring Boot) y persistencia (PostgreSQL) para que los flujos visuales del frontend sean definitivos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para enfrentar el desafío de la variabilidad institucional, rediseñamos el sistema implementando un "módulo documental flexible" donde cada docente puede publicar las plantillas que su contexto exija, en lugar de nosotros codificar formularios fijos. Además, acotamos el alcance del MVP estrictamente al seguimiento de la práctica ya iniciada (eliminando reportes PDF y barra de porcentaje para evitar confusiones de término automático). Respecto a las dificultades técnicas y de retraso con la integración, el plan de acción se basa en trabajar por dependencias: primero estabilizar completamente nuestro modelo relacional en PostgreSQL (Supabase) y asegurar los contratos de nuestra API; luego integrar la autenticación JWT y roles en Spring Security. Solo después conectaremos definitivamente la interfaz React a la base de datos antes de proceder al despliegue remoto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: La evaluación general es sumamente positiva. Destaco especialmente la madurez de nuestra propuesta; no nos quedamos con nuestra idea inicial, sino que tras la retroalimentación investigamos (PUCV, UTFSM, UNAB, U. de Chile) y mejoramos nuestra arquitectura para ofrecer una plataforma verdaderamente escalable y adaptable. Para mejorar el trabajo, necesitamos acelerar nuestra integración con el servidor y la persistencia de datos definitiva. Debemos evitar que la interfaz visual en React avance demasiado sin que el backend de Spring Boot y PostgreSQL logren procesar esos mismos flujos con datos reales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: A nivel técnico, nos queda la inquietud sobre cómo implementar eficientemente el almacenamiento de los archivos (evidencias, plantillas y entregas) utilizando Object Storage (como Supabase Storage) sin saturar PostgreSQL y manteniendo la trazabilidad correcta para no mezclar los tipos de documentos. A nivel funcional, nos gustaría preguntarle al docente si el alcance actual de la "Vista Docente" es suficiente; específicamente, si el hecho de que el docente no apruebe obligatoriamente todas las jornadas (sino que actúe por excepciones mediante el flujo de "Solicitud de corrección" e indique un estado "Observada") satisface plenamente las expectativas de supervisión académica.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Consideramos que la distribución de las especialidades se mantiene sólida (Jonatán apoyando en análisis y pruebas; Nicolás en React UI/UX; y yo en Backend Spring Boot y BD). No consideramos necesario redistribuir a los responsables, pero debido a las modificaciones de alcance sí han surgido nuevas actividades para cada uno. Por ejemplo, en mi caso, debo rediseñar el modelo relacional para soportar las nuevas lógicas del grupo, notificaciones y entregas de documentos; mientras que Nicolás y Jonatán deberán coordinar la vista del docente que ahora integra la gestión de estos nuevos archivos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Evaluamos nuestro trabajo grupal como muy sólido y analítico. Como aspecto sumamente positivo, destaco nuestra apertura a la crítica; la retroalimentación nos hizo repensar el proyecto y gracias a eso entregaremos un producto mucho más profesional. Además, la separación de nuestras especialidades técnicas ha mantenido el desarrollo ordenado y respaldado en GitHub. Como aspecto a mejorar, consideramos vital mejorar nuestra comunicación de integración. Debemos asegurar que los cambios de modelo de datos o endpoints que yo implemento en el backend se informen inmediatamente para que el frontend no diseñe pantallas con estructuras de datos que no podemos soportar aún en la base de datos.