PRACTICASHUB Visión del Producto y Product Backlog

Propósito del documento. Consolidar el alcance funcional vigente de PracticasHub, priorizar sus historias de usuario y registrar el estado actual del MVP de acuerdo con las decisiones y avances conocidos al 15/10/2026.

| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |
| Docente | María Ignacia Cobo |
| Equipo | Jonatán Barrios · Yuliana Román Briceño · Nicolás Fernández Gallardo |

Índice

1. Información general del producto y forma de trabajo	2

2. Declaración de visión del producto	2

3. Alcance vigente del MVP	3

4. Criterios de priorización y estados	3

5. Product Backlog - Fase 2	4

5.1 Product Backlog - continuación	5

5.2 Product Backlog - continuación	6

5.3 Product Backlog - continuación	7

5.4 Product Backlog - continuación	8

6. Ajustes incorporados respecto de la definición inicial	9

7. Decisiones pendientes de validación con el equipo	9

8. Uso y mantenimiento del Product Backlog	9

# 1. Información general del producto y forma de trabajo

Este documento actualiza el Product Backlog de PracticasHub a partir de la definición de Fase 1 y de los ajustes realizados durante Fase 2. El equipo utiliza una adaptación de Scrum con iteraciones flexibles; por este motivo, no se fijan Sprints de duración estricta ni Story Points definitivos mientras esas estimaciones no hayan sido consensuadas por el equipo.

| Nombre del producto | PracticasHub |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | No asignado formalmente. Las decisiones de alcance se acuerdan en equipo y se validan con la docente. |
| Scrum Master (SM) | No asignado formalmente. La metodología se utiliza de forma adaptada. |
| Equipo de desarrollo | Nicolás Fernández: frontend React, UI/UX y QA Automation. Yuliana Román: backend Spring Boot, seguridad, autenticación y persistencia. Jonatán Barrios: requerimientos, reglas de negocio, documentación, apoyo en frontend de la vista Estudiante y pruebas/modelado. |
| Herramienta de seguimiento | GitHub / GitHub Projects |
| Repositorio | GitHub del equipo |
| Versión del backlog | V1.0 |

# 2. Declaración de visión del producto

| Para | Estudiantes de educación superior que se encuentran realizando una práctica laboral o profesional y docentes responsables de su seguimiento. |
| --- | --- |
| Que tienen la necesidad de | Centralizar jornadas, horas registradas, evidencias, documentos, solicitudes de corrección y notificaciones de una práctica ya iniciada, reduciendo la dispersión entre planillas, correos y mensajería. |
| El producto PracticasHub es | Una plataforma web de seguimiento y trazabilidad de prácticas laborales y profesionales. |
| Que ofrece | Registro estructurado de jornadas, cálculo automático de horas, dashboards diferenciados, vinculación mediante grupos y códigos, gestión documental flexible, correcciones controladas y notificaciones automáticas. |
| A diferencia de | Procesos dispersos en planillas, correos, mensajería o formularios rígidos dependientes de una institución específica. |

# 3. Alcance vigente del MVP

El alcance se concentra en el seguimiento de una práctica ya iniciada y evita incorporar procesos administrativos externos al objetivo central.

• Seguimiento de una práctica ya iniciada; no cubre búsqueda de empresas, convenios, seguros ni matrícula institucional.

• Dos perfiles funcionales principales: Estudiante y Docente.

• El docente organiza el seguimiento mediante grupos de práctica con nombre, código de vinculación, meta mínima de horas y documentos propios; puede gestionar más de un grupo.

• El estudiante se vincula a un grupo mediante su código y accede a la configuración y documentos correspondientes a ese grupo.

• Cada jornada registra fecha, inicio, término, descanso y actividad; descripción y evidencia son opcionales. No existe un máximo diario fijo ni un horario semanal obligatorio.

• Un estudiante no puede registrar dos jornadas con la misma fecha dentro de la misma práctica. Las horas se calculan automáticamente y pueden superar la meta mínima sin detener el conteo.

• Una jornada registrada queda bloqueada. Si el estudiante detecta un error, solicita corrección; el docente puede habilitarla como Observada y, tras el cambio, vuelve a Registrada.

• Las notificaciones informan eventos relevantes, como correcciones habilitadas o nuevos documentos, y muestran un contador de elementos no leídos.

• El acceso remoto/cloud forma parte de la arquitectura objetivo, pero el despliegue definitivo aún no se considera completado.

# 4. Criterios de priorización y estados

| Must Have | Necesario para que el MVP cumpla su propósito principal. |
| --- | --- |
| Should Have | Importante y deseable, pero puede implementarse después de los flujos críticos si el tiempo lo exige. |
| Could Have | Mejora complementaria que puede postergarse sin impedir el funcionamiento principal. |
| Por estimar | La estimación en Story Points se definirá cuando el equipo acuerde una escala común. |

| Implementado / definido | En desarrollo / integración pendiente | Pendiente / planificado |
| --- | --- | --- |

# 5. Product Backlog - Fase 2

Historias 1 a 4 de 20

Las historias reflejan el alcance funcional vigente. Los estados corresponden al avance conocido al 15/10/2026 y distinguen entre funciones implementadas en frontend, integraciones pendientes y elementos aún planificados.

| US-01 | Autenticación | Must Have | Interfaz desarrollada / backend pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. |  |  | Criterio / observación La interfaz de acceso está disponible; la autenticación real se implementará con Spring Security + JWT y contraseñas mediante hashing BCrypt. |

| US-02 | Autenticación | Must Have | Diseñado / backend pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como usuario, quiero que el sistema restrinja las funciones según mi rol para impedir accesos no autorizados. |  |  | Criterio / observación Perfiles funcionales del MVP: Estudiante y Docente. La autorización definitiva debe validarse en el backend. |

| US-03 | Vinculación por grupos | Must Have | Diseñado / pendiente de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero crear un grupo de práctica y generar un código de vinculación para organizar a los estudiantes bajo una configuración común. |  |  | Criterio / observación Cada código pertenece a un grupo; un docente puede gestionar varios grupos sin mezclar estudiantes, metas ni documentos. |

| US-04 | Vinculación por grupos | Must Have | Diseñado / pendiente de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero ingresar el código de un grupo para asociar mi práctica al seguimiento correspondiente. |  |  | Criterio / observación El estudiante queda vinculado al grupo correcto y accede solo a su meta, docente, documentos y registros relacionados. |

## 5.1 Product Backlog - continuación

Historias 5 a 8 de 20

| US-05 | Configuración de grupo | Must Have | Diseñado / pendiente de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero definir la meta mínima de horas y administrar el estado de un grupo para adaptar el seguimiento a cada contexto. |  |  | Criterio / observación La meta no es un máximo. El código puede desactivarse o reactivarse sin desvincular a estudiantes existentes ni borrar sus datos. |

| US-06 | Bitácora | Must Have | Implementado en frontend / backend pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero registrar una o varias jornadas con fecha, inicio, término, descanso y actividad para mantener una bitácora estructurada. |  |  | Criterio / observación Permite registrar días anteriores; la fecha no puede repetirse dentro de la misma práctica. Descripción y evidencia son opcionales. |

| US-07 | Cálculo de horas | Must Have | Implementado en frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero que el sistema calcule automáticamente las horas efectivas de cada jornada para evitar errores de digitación manual. |  |  | Criterio / observación Cálculo: hora término - hora inicio - descanso. Valida término posterior al inicio y descansos incompatibles con la duración. |

| US-08 | Evidencias | Must Have | Interfaz implementada / storage pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero adjuntar evidencia opcional a una jornada para respaldar el trabajo registrado. |  |  | Criterio / observación La interfaz permite seleccionar evidencia; el archivo deberá asociarse a la jornada y almacenarse fuera de PostgreSQL mediante object storage. |

## 5.2 Product Backlog - continuación

Historias 9 a 12 de 20

| US-09 | Dashboard Estudiante | Must Have | Implementado en frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero visualizar mi meta mínima, horas registradas, jornadas y documentos pendientes para conocer rápidamente el estado de mi práctica. |  |  | Criterio / observación La vista está implementada. Los valores dinámicos definitivos se obtendrán desde el backend y no se usa un porcentaje que implique cierre de práctica. |

| US-10 | Dashboard Docente | Must Have | Pendiente / planificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero visualizar mis grupos, estudiantes y su seguimiento desde un panel centralizado. |  |  | Criterio / observación Debe resumir horas registradas, jornadas, solicitudes de corrección y documentos, con acceso al detalle de cada estudiante. |

| US-11 | Documentos | Must Have | Diseñado / vista docente pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero publicar plantillas o archivos informativos para un grupo específico para que sus estudiantes puedan acceder a ellos. |  |  | Criterio / observación Los documentos pertenecen al grupo seleccionado y la estructura no depende de una universidad específica. |

| US-12 | Documentos | Must Have | Diseñado / vista docente pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero retirar de disponibilidad los archivos que publiqué cuando ya no correspondan. |  |  | Criterio / observación Solo el docente propietario administra los documentos de sus grupos; retirar un archivo no debe afectar otros grupos. |

## 5.3 Product Backlog - continuación

Historias 13 a 16 de 20

| US-13 | Documentos | Must Have | Implementado en frontend / storage pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero consultar y descargar los documentos publicados para mi grupo para revisarlos o completarlos. |  |  | Criterio / observación La vista Estudiante distingue documentos informativos, pendientes y entregados. La descarga real depende del almacenamiento cloud. |

| US-14 | Entregas | Must Have | Implementado en frontend / storage pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como estudiante, quiero seleccionar, revisar y entregar un documento completado mediante PracticasHub. |  |  | Criterio / observación La interfaz permite previsualizar el archivo y confirmar la entrega; la persistencia definitiva quedará asociada al estudiante, grupo y documento de origen. |

| US-15 | Entregas | Must Have | Pendiente / planificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero acceder a las entregas de mis estudiantes vinculados para poder revisarlas. |  |  | Criterio / observación No debe permitir acceso a entregas de estudiantes ajenos a los grupos del docente. |

| US-16 | Corrección de jornadas | Must Have | Frontend Estudiante implementado / docente pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como docente, quiero revisar una solicitud de corrección y marcar la jornada como Observada para habilitar su modificación por el estudiante. |  |  | Criterio / observación La corrección parte de una solicitud previa. El docente no edita la jornada directamente; al guardar el estudiante, vuelve a Registrada y se bloquea otra vez. |

## 5.4 Product Backlog - continuación

Historias 17 a 20 de 20

| US-17 | Notificaciones | Must Have | Implementado en frontend Estudiante |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como usuario, quiero recibir notificaciones automáticas sobre eventos que requieren mi atención para no depender de mensajes externos. |  |  | Criterio / observación La vista Estudiante muestra notificaciones, contador de no leídas y marcado como leído; la generación persistente y la vista Docente quedan pendientes del backend. |

| EN-01 | Arquitectura cloud | Must Have | Arquitectura definida / despliegue pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como usuario, quiero acceder a PracticasHub de forma remota para utilizar la plataforma desde distintos equipos. |  |  | Criterio / observación Frontend React en Render Static Site, backend Spring Boot en Render Web Service y PostgreSQL/Storage en Supabase se mantienen como arquitectura objetivo. |

| EN-02 | Almacenamiento cloud | Must Have | Diseñado / pendiente de implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como sistema, necesito almacenar evidencias y documentos en un servicio de objetos para no depender del disco local ni guardar binarios en PostgreSQL. |  |  | Criterio / observación PostgreSQL conservará metadatos y rutas; Supabase Storage u object storage equivalente conservará los archivos. |

| EN-03 | Calidad / QA | Should Have | Pruebas manuales en curso / automatización pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario Como equipo, queremos validar los flujos críticos y automatizar pruebas prioritarias para detectar errores antes del despliegue. |  |  | Criterio / observación Durante el desarrollo se realizan pruebas funcionales manuales; la automatización de pruebas continúa planificada. |

# 6. Ajustes incorporados respecto de la definición inicial

Cambios consolidados a partir de la retroalimentación docente y de la evolución del diseño durante Fase 2.

| Generalización institucional | Se mantiene una solución adaptable a instituciones de educación superior, evitando fijar reglas documentales u horas universales de una sola institución. |
| --- | --- |
| Vinculación por grupos | El código deja de representar solo al docente y pasa a identificar un grupo con nombre, meta mínima, documentos y estudiantes propios. Los códigos pueden activarse o desactivarse sin perder vínculos existentes. |
| Bitácora y correcciones | Se definió el registro de una o varias jornadas, cálculo automático de horas, fecha única por práctica y un flujo controlado de solicitud → Observada → corrección del estudiante → Registrada. |
| Módulo documental flexible | Se consolidó el flujo docente publica documentos por grupo → estudiante descarga → revisa/sube versión completada → docente accede a la entrega. |
| Notificaciones | Se incorporó una sección de notificaciones con contador de no leídas para informar automáticamente eventos relevantes, como correcciones habilitadas o nuevos documentos. |
| Alcance y arquitectura | PracticasHub sigue enfocado en una práctica ya iniciada. El MVP utiliza arquitectura cliente-servidor desacoplada (React + Spring Boot + PostgreSQL) con objetivo cloud; el reporte PDF se retiró del alcance vigente. |

# 7. Decisiones pendientes de validación con el equipo

• Confirmar el estado exacto de integración frontend-backend y actualizar los estados del backlog con evidencia del repositorio.

• Definir límites y formatos permitidos para evidencias y entregas antes de integrar el almacenamiento cloud.

• Confirmar el servicio cloud definitivo y la fecha en que el despliegue remoto se considerará funcional.

• Consensuar estimaciones en Story Points si el equipo decide utilizarlas como métrica interna.

# 8. Uso y mantenimiento del Product Backlog

Este backlog debe actualizarse cuando cambie el alcance, se incorpore una necesidad validada o una funcionalidad avance de estado. Los estados deben distinguir entre interfaz/prototipo, integración con backend y funcionamiento persistente. No debe declararse como terminada una función que aún dependa de datos simulados, almacenamiento pendiente o servicios cloud no desplegados.