DUOC UC

INFORME FASE 1

Definición del Proyecto APT

PrácticaHub

Ingeniería en Informática

Asignatura: Proyecto APT / Capstone

Estudiante: Jonatán Ismael Barrios Henríquez

Equipo del proyecto: Yuliana Román, Nicolás Fernández y Jonatán Barrios

Sede Valparaíso

Agosto de 2026

# Resumen

En este informe definimos nuestra propuesta de Proyecto APT, denominada PrácticaHub. La idea surge a partir de la dispersión de registros de actividades, horas, evidencias y observaciones durante las prácticas laborales o profesionales. Para abordar esta situación, proponemos una plataforma web que permita vincular a estudiantes con un supervisor o profesor guía, registrar actividades y consultar el avance de las horas realizadas. Consideramos inicialmente React, Spring Boot, PostgreSQL y Docker Compose como alternativas tecnológicas para construir la solución. En los siguientes apartados relaciono la propuesta con las competencias del perfil de egreso y mis intereses profesionales, argumento su factibilidad y presento los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y las evidencias que utilizaremos durante su desarrollo.

# Abstract

In this report, we define our APT project proposal, called PrácticaHub. Our idea addresses the dispersion of activity records, completed hours, supporting evidence, and observations during work placements or professional internships. We propose a web platform that will connect students with a supervisor or academic advisor, allow students to record their activities, and provide a clear view of their completed hours. We initially consider React, Spring Boot, PostgreSQL, and Docker Compose as suitable technologies for building the solution. I also connect the proposal with the graduate profile competencies and my professional interests, explain its feasibility, define its objectives, and present the methodology, work plan, and evidence that will guide its development.

# 1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Durante una práctica laboral o profesional, los estudiantes registran actividades, horas y evidencias, mientras un supervisor o profesor guía revisa su avance. Cuando esta información se mantiene en planillas, correos o mensajes separados, pueden producirse diferencias en el cálculo de horas, desorden y pérdida de documentación. Por esta razón, proponemos centralizar el proceso en una plataforma web denominada PrácticaHub.

Nuestra primera definición contempla autenticación según roles, vinculación mediante un código, registro de actividades y horas, carga de evidencias, revisión con observaciones y una visualización básica del avance. Además, incluimos como función complementaria la generación de un reporte descargable en PDF. Concentraremos el desarrollo en estos módulos para mantener un alcance compatible con el semestre.

## 1.1 Relevancia para el campo laboral

Relacionamos la propuesta con Ingeniería en Informática porque integra el análisis de una necesidad, el modelamiento de datos, el desarrollo de una solución web, la integración de componentes y la ejecución de pruebas. Mediante PrácticaHub buscamos ordenar la información de las prácticas, facilitar el seguimiento de horas y mantener las evidencias dentro de un mismo sistema. De esta forma, aplicamos conocimientos de la carrera en una situación administrativa vinculada al contexto académico y laboral.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

| Competencia | Aplicación en nuestro proyecto |
| --- | --- |
| Desarrollo de software | Construiremos una interfaz web, una API y funciones para registrar y revisar actividades. |
| Modelos de datos | Diseñaremos entidades para usuarios, vinculaciones, prácticas, actividades, evidencias y estados. |
| Pruebas de certificación | Prepararemos y ejecutaremos casos de prueba sobre accesos, roles, horas, estados y archivos. |
| Gestión de proyectos | Organizaremos el trabajo mediante un backlog, un tablero, responsables y revisiones periódicas. |
| Arquitectura y seguridad | Aplicaremos una arquitectura desacoplada, autorización por roles, JWT y hash de contraseñas. |

Estas competencias se complementan durante el proyecto. El modelo de datos sostendrá los registros de la plataforma; la arquitectura conectará la interfaz, la API y la base de datos; la gestión nos permitirá distribuir el trabajo; y las pruebas comprobarán el funcionamiento de los flujos principales.

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se concentran principalmente en la Ciencia de Datos, Machine Learning y Deep Learning, áreas en las que disfruto trabajar con Python, analizar información, seleccionar modelos e interpretar resultados. Aunque PrácticaHub no considera inicialmente la implementación de modelos predictivos, el proyecto se relaciona con mis intereses mediante la organización de los datos de las prácticas, el cálculo de horas y la generación de métricas para apoyar el seguimiento. En este proyecto puedo aportar en el levantamiento de requerimientos, la planificación, la estructura de la información, la documentación y el análisis de los resultados, además de participar en el diseño general de la solución.

# 4. Factibilidad del proyecto

Consideramos que el proyecto es factible dentro del semestre porque trabajaremos con un alcance acotado y distribuiremos las actividades entre tres integrantes. El calendario contempla dieciocho semanas: utilizaremos las semanas 1 a 4 para definir la propuesta, las semanas 5 a 15 para desarrollar y completar la solución, y las semanas 16 a 18 para realizar mejoras y preparar la presentación. También emplearemos herramientas gratuitas y un entorno local, lo que reduce costos y dependencias externas.

## 4.1 Recursos considerados

Tres integrantes y equipos personales para desarrollar y documentar la propuesta.

Herramientas de uso gratuito o académico: Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, GitHub, Postman y Docker.

Documentación oficial de las tecnologías seleccionadas.

Entorno local para evitar depender inicialmente de servicios pagados en la nube.

## 4.2 Dificultades previstas

| Obstáculo previsto | Medida propuesta |
| --- | --- |
| Alcance demasiado amplio | Priorizar autenticación, vinculación, bitácora y revisión; postergar funciones secundarias. |
| Curva de aprendizaje | Realizar pruebas técnicas pequeñas antes de implementar cada módulo principal. |
| Integración de tecnologías | Definir contratos básicos de API e integrar avances parciales durante el desarrollo. |
| Seguridad y permisos | Utilizar componentes conocidos de Spring Security y probar cada rol por separado. |
| Disponibilidad de usuarios | Trabajar con casos de uso representativos y datos de prueba durante el desarrollo. |

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web para centralizar el registro y seguimiento de las actividades realizadas por estudiantes durante sus prácticas laborales o profesionales.

## 5.2 Objetivos específicos

Identificar los requerimientos principales de los perfiles de estudiante y supervisor o profesor guía.

Diseñar un modelo de datos para almacenar usuarios, vinculaciones, actividades, evidencias y estados.

Implementar un mecanismo de autenticación y autorización por roles.

Desarrollar funciones de vinculación, registro de actividades y revisión del avance.

Incorporar validaciones básicas y ejecutar pruebas sobre los flujos principales.

Generar indicadores de horas y un reporte descargable en PDF.

# 6. Metodología de trabajo propuesta

Utilizaremos una adaptación de Scrum para organizar el trabajo en incrementos y revisar periódicamente el avance (Schwaber & Sutherland, 2020). Mantendremos un Product Backlog con las funcionalidades priorizadas y un tablero en GitHub Projects para registrar las tareas. Trabajaremos en ciclos breves, realizaremos reuniones de coordinación y cerraremos cada ciclo con una revisión de lo construido.

## 6.1 Etapas iniciales

Definición: comprender el problema, identificar actores, recopilar requerimientos y limitar el alcance.

Diseño preliminar: proponer arquitectura, modelo de datos, interfaces y contratos básicos de API.

Construcción incremental: desarrollar módulos pequeños y revisar su funcionamiento antes de continuar.

Pruebas: comprobar los flujos principales, permisos y reglas de negocio definidas.

Mejora y cierre: corregir observaciones, completar documentación y preparar la demostración.

## 6.2 Organización del equipo

Distribuiremos las responsabilidades considerando nuestras áreas principales: Nicolás se concentrará principalmente en la interfaz y los componentes visuales; Yuliana trabajará en el backend, la autenticación y los módulos centrales; y Jonatán abordará los requerimientos, la documentación, el apoyo al modelo de datos y las pruebas. También colaboraremos en las integraciones y actividades de cierre.

# 7. Plan de trabajo

El siguiente plan organiza las actividades necesarias para desarrollar el proyecto. Algunas tareas se ejecutarán en paralelo para aprovechar el tiempo disponible y facilitar la integración progresiva de los componentes.

| N.º | Sem. | Actividad | Recursos | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | Levantamiento y alcance | Documentación e internet | Jonatán | Facilitador: problema y usuarios identificados. Dificultad: acordar y limitar el alcance. |
| 2 | 5-6 | Arquitectura y base de datos | UML, PostgreSQL y Docker | Nicolás / Jonatán | Facilitador: conocimientos previos de modelado relacional. |
| 3 | 6-7 | Autenticación y seguridad | Java, Spring Boot y Postman | Yuliana | Facilitador: librerías conocidas. Dificultad: configuración segura de roles y JWT. |
| 4 | 8-9 | Prototipado e interfaz | React, VS Code y CSS | Nicolás | Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: rutas protegidas y persistencia de sesión. |
| 5 | 9-11 | Vinculación y bitácora | Spring Boot, React y almacenamiento local | Yuliana | Facilitador: flujo local sin servicios externos. Dificultad: validar horas, fechas y evidencias. |
| 6 | 11-13 | Revisión e inmutabilidad | Spring Boot y React | Yuliana | Dificultad: impedir cambios en registros aprobados desde cualquier solicitud. |
| 7 | 13-14 | Métricas y reporte PDF | React Chart y biblioteca PDF | Nicolás | Facilitador: librerías disponibles. Dificultad: mantener el reporte legible con muchos datos. |
| 8 | 14-15 | Pruebas, documentación y despliegue | Postman, GitHub y Docker | Jonatán / equipo | Facilitador: entorno local controlado. Dificultad: completar pruebas antes del cierre funcional. |
| 9 | 16-18 | Mejoras y presentación | Resultados de pruebas y evidencias | Equipo | Ajustes finales, preparación de la demostración y organización de la presentación. |

# 8. Evidencias propuestas

Utilizaremos las siguientes evidencias para demostrar el desarrollo de las actividades y la relación entre los objetivos, las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos.

| Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Visión, alcance y actores | Documento inicial, mapa de actores y requerimientos. | Demostraremos que comprendemos el problema, los usuarios y el alcance. |
| Backlog e historias | Product Backlog, épicas e historias de usuario. | Mostraremos cómo descomponemos y priorizamos el alcance inicial. |
| Diseño | Prototipos, diagrama de arquitectura y modelo de datos. | Registraremos nuestras decisiones de diseño antes de programar. |
| Control del trabajo | Tablero, registro de impedimentos y revisiones breves. | Mostraremos cómo distribuimos las tareas y ajustamos la planificación. |
| Incrementos funcionales | Repositorio, commits y demostraciones parciales. | Evidenciaremos la construcción progresiva de los módulos. |
| Pruebas | Casos, resultados, incidencias y correcciones. | Comprobaremos el cumplimiento de los requerimientos principales. |
| Cierre | Manual básico, entorno local ejecutable y presentación. | Demostraremos que podemos instalar y ejecutar la versión final. |

# 9. Indicadores de calidad aplicados al proyecto

Integraremos los indicadores disciplinarios del perfil de egreso en las actividades y evidencias del proyecto. Cada indicador se relaciona con una acción concreta dentro de nuestro proceso de trabajo.

| Cód. | Indicador | Aplicación en nuestro proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación | Definiremos casos, datos de prueba, resultados esperados y criterios de aceptación. |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación | Ejecutaremos las pruebas sobre los flujos principales y registraremos sus resultados. |
| 1.3 | Desarrolla mejoras según resultados | Corregiremos las incidencias encontradas y repetiremos las pruebas correspondientes. |
| 2.1 | Planifica el proyecto | Mantendremos un cronograma, un backlog priorizado y responsables por actividad. |
| 2.2 | Controla el proyecto | Registraremos el avance, los impedimentos y los ajustes realizados en el tablero. |
| 3.1 | Diseña el modelo de datos | Representaremos entidades, relaciones, restricciones y reglas de integridad. |
| 3.2 | Implementa el modelo de datos | Crearemos la base de datos en PostgreSQL y comprobaremos sus operaciones principales. |
| 4.1 | Construye una solución | Desarrollaremos los módulos priorizados mediante componentes mantenibles. |
| 4.2 | Integra los componentes | Conectaremos la interfaz, la API y la base de datos de manera incremental. |
| 4.3 | Implanta la solución | Prepararemos un entorno local reproducible mediante Docker Compose. |

# Individual Conclusion

In conclusion, I consider that our PrácticaHub proposal addresses a clear problem related to the organization of work placement records. The platform will bring activity logs, supporting evidence, completed hours, and supervisor reviews into one system. From my perspective, the project is feasible because we have limited its scope, divided the activities among three members, selected accessible technologies, and organized the work across the eighteen-week semester. I will contribute mainly to requirements, planning, information organization, documentation, and the analysis of project results, while also supporting the integration and testing activities required to complete the solution.

# Individual Reflection

Developing this project definition helped me understand that creating a software solution requires more than identifying useful functions. It is also necessary to define the problem clearly, limit the scope, organize the tasks, select appropriate technologies, and establish evidence to demonstrate progress. While preparing this report, I analyzed how PrácticaHub could centralize activities, completed hours, supporting evidence, and supervisor reviews within a single platform. I also recognized the importance of planning integration and testing from the beginning, since the different components must work together correctly. In my opinion, the project is achievable if we maintain a realistic scope, communicate regularly, and develop the modules incrementally. This process allowed me to understand how planning, teamwork, and technical decisions are connected and how they contribute to delivering a functional solution within the semester.

# Referencias

Docker. (s. f.). Docker Compose. https://docs.docker.com/compose/

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Meta Platforms, Inc. (s. f.). React: Quick Start. https://react.dev/learn

OWASP Foundation. (s. f.). Password Storage Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Spring. (s. f.). Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/index.html